**Reporte general**

**Requerimientos**

1. Laravel
2. Php
3. Xampp
4. Composer
5. Bootstrap
6. Material design
7. AJAX

**Etapas del desarrollo**

1. Crear modulo de autenticación contemplando la seguridad de las contraseñas y duardando los datos del usuario en una base de datos
2. Configuracion de bootstrap y material design
3. Configuración de gulp
4. Configuracion api REST
5. Crear migraciones a base de datos
6. Inlcuir productos en la base de datos
7. Mostrar los productos
8. Crear los productos
9. Guardar productos
10. Creacion de formuralario de actualización de datos
11. Actualizar producto
12. Eliminar producto
13. Mostrar producto
14. Crear tabla en base de datos de carrito de compras
15. Crear carrito de compras
16. Buscar carrito de compras
17. Guardar carrito en una sesión
18. Agregar al carrito de compras
19. Obtener datos del carrito de compras
20. Mostar carrito de compras
21. Crear app en paypal
22. Instalar y configurar la librería
23. Configurar cuenta paypal
24. Generar cobro paypal
25. Enviar petición cobro
26. Ejecutar cobro

**Hasta aquí estamos hoy (11 de abril)**

**Esto es lo que tendremos para el viernes**

**Ordenes**

1. Tabla de órdenes
2. Guardar datos de la orden
3. Mostrar datos de la orden
4. Mostrar órdenes del mes
5. Datos de ventas
6. Autenticación en secciones administrador
7. Buscar carrito en middleware
8. Proteger registro de usuarios

**Correos**

1. Configurar servidor de correos
2. Datos de la orden en el email
3. Email en actualización de datos

**Imagenes**

1. Subida de imágenes
2. Subir proyecto al servidor
3. Subir archivos via FTP
4. Configurar base datos
5. Utimos retoques